KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE CHO DỰ ÁN GREENMART

# 1. Lý do chọn Agile

Waterfall chốt yêu cầu từ đầu, chỉ bàn giao cuối dự án nên khó xử lý khi khách hàng thay đổi nhu cầu, dễ phát sinh sửa chữa. Agile chia dự án thành các Sprint ngắn, thường xuyên bàn giao và nhận phản hồi. Vì vậy, GreenMart nên chọn Agile để linh hoạt thay đổi yêu cầu và phát hiện lỗi sớm.

# 2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen cũ | Giá trị Agile | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua phần mềm | Cá nhân và tương tác hơn quy trình, công cụ | Tăng trao đổi trực tiếp, họp Daily Scrum 15 phút mỗi ngày. Phần mềm chỉ dùng để ghi lại. |
| Chỉ demo cuối dự án | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Chỉ viết tài liệu vừa đủ, demo sản phẩm chạy thật sau mỗi Sprint. |
| Khách phải chờ duyệt thay đổi (2 tuần, có tính phí) | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Khách muốn đổi thì nói với Product Owner, cập nhật thẳng vào Product Backlog, không bắt chờ 2 tuần và không tính phí khi chỉ đổi thứ tự ưu tiên. |
| Bám kế hoạch cũ dù thực tế thay đổi | Đáp ứng thay đổi hơn bám sát kế hoạch | Sau mỗi Sprint dùng Review và Retrospective để chỉnh lại Backlog và cách làm cho Sprint sau. |

# 3. Khung Scrum

Chọn Sprint cố định 2 tuần (6 tuần đầu có 3 Sprint). Lý do gắn với 3 trụ cột:

- Minh bạch: công khai Backlog và tiến độ, cứ 2 tuần có một bản chạy được để cả đội và khách cùng thấy

- Thanh tra: kiểm tra tiến độ hằng ngày, đánh giá sản phẩm và cách làm việc cuối Sprint. 2 tuần đủ ngắn để phát hiện sai sớm, đủ dài để làm xong một phần có thể demo

- Thích nghi: cứ 2 tuần lại có một cơ hội điều chỉnh công việc dựa trên kết quả và phản hồi

Độ dài Sprint giữ cố định, chưa xong việc thì cũng không kéo dài Sprint. Scrum phù hợp hơn Waterfall vì giúp nhóm bàn giao từng phần và thích nghi nhanh với yêu cầu mới

# 4. Phân vai Scrum Team

- Long – Product Owner: quyết định nội dung và thứ tự ưu tiên của Product Backlog, làm việc với khách GreenMart, chấp nhận sản phẩm khi Review. Không quyết định cách lập trình, không giao việc cho từng người

- Hoa – Scrum Master: quyết định cách nhóm áp dụng Scrum (lịch sự kiện, timebox), hướng dẫn Scrum và loại bỏ trở ngại. Không quyết định ưu tiên sản phẩm, không tự giao việc hoặc quyết định thay nhóm

- An, Bình, Chi, Dung – Developers: ba lập trình viên phát triển sản phẩm, Dung kiểm thử. Cả nhóm tự quyết định nhận bao nhiêu việc và cách thực hiện. Không quyết định thứ tự ưu tiên Backlog, không tự ý thay đổi Sprint Goal

# 5. Artifacts và lịch sự kiện

## 5.1. Product Backlog

| Ưu tiên | Hạng mục |
| --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm |
| 3 | Kiểm tra tồn kho theo siêu thị |
| 4 | Giỏ hàng |
| 5 | Đặt hàng online |
| 6 | Thanh toán |
| 7 | Theo dõi đơn hàng |

Product Owner sắp xếp lại thứ tự ưu tiên theo nhu cầu GreenMart

## 5.2. Sprint Backlog – Sprint 1

Thời gian: Tuần 1–2.

Sprint Goal: Người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm kèm tồn kho.

- An: Kết nối dữ liệu sản phẩm, làm phần tồn kho.

- Bình: Làm chức năng tìm kiếm.

- Chi: Làm giao diện xem sản phẩm.

- Dung: Kiểm thử, ghi nhận lỗi.

- Cả nhóm: Tích hợp và sửa lỗi.

## 5.3. Increment cuối Sprint 1

Phiên bản chạy được, cho phép tìm kiếm, xem chi tiết sản phẩm và xem tồn kho; các chức năng hoàn thành phải được kiểm thử và đạt Definition of Done (code được review, test đạt, chạy được trên môi trường thử nghiệm)

## 5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum (Sprint 2 tuần = 10 ngày làm việc)

| Sự kiện | Thời điểm | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Cả 2 tuần (ngày 1–10) | Chứa các sự kiện còn lại để tạo ra Increment. |
| Sprint Planning | Sáng ngày 1, tối đa 4 giờ | Xác định mục tiêu và công việc cho Sprint. |
| Daily Scrum | Mỗi ngày, 15 phút | Kiểm tra tiến độ, điều chỉnh kế hoạch. |
| Sprint Review | Chiều ngày 10, tối đa 2 giờ | Trình diễn sản phẩm, nhận phản hồi khách hàng. |
| Sprint Retrospective | Cuối ngày 10, sau Review, tối đa 1,5 giờ | Cải thiện cách làm việc. |

# 6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

Khách trao đổi trực tiếp với Product Owner. Product Owner đưa “Đặt hàng online” lên đầu Product Backlog. Sprint hiện tại giữ nguyên Sprint Goal và Sprint Backlog, nhóm làm tiếp để không bị gián đoạn. Hạng mục mới được lấy vào Sprint Planning của Sprint kế tiếp (chờ tối đa 2 tuần). Nếu cần, Developers và Product Owner thương lượng điều chỉnh phạm vi nhưng vẫn giữ Sprint Goal. Nếu Sprint Goal không còn phù hợp, Product Owner có quyền hủy Sprint

Tình huống 2: Tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Nhóm thông báo trung thực, chỉ demo phần đã đạt Definition of Done. Tính năng chưa xong không tính vào Increment, được đưa lại vào Product Backlog để Product Owner sắp xếp ưu tiên cho Sprint sau. Ở Retrospective, nhóm tìm nguyên nhân để cải thiện